## Slide 1
Plataforma web y móvil para la gestión de operaciones de distribución y transporte de carga
Proyecto APT · Fase 2: Desarrollo del proyecto
Asignatura Capstone · Ingeniería en Informática · Duoc UC
Integrantes: Cristobal Peña , Bernardo Rojas, Javier Morales
Notes: Presentamos vialNex, una plataforma web y móvil para la gestión de operaciones de distribución de última milla.
1

## Slide 2
Contenido
Lo que vamos a revisar
01
Estado de avance
Qué está operativo hoy en la web y en la app
02
Aplicación web
Acceso, venta, órdenes, monitoreo y usuarios
03
App móvil y pruebas
Bodega y escáner de códigos de barras
04
Datos, API e infraestructura
Modelo de datos, servicio y despliegue
05
Innovación y competencias
Tablero de rentabilidad y perfil de egreso
06
Plan y próximos pasos
Equipo, plan de trabajo, evidencias y ajustes
Notes: 2

## Slide 3
Estado de avance
Qué está operativo hoy en la aplicación web y en la app móvil
5 de 12 módulos web disponibles
Acceso, registro de usuarios, venta, orden de transporte y monitoreo con cierre.
Bodega app móvil operativa
Cola de órdenes, escaneo de códigos, reporte con foto y confirmación de carga.
6 casos pruebas del escáner
Ejecutadas con etiquetas EAN-13 de prueba sobre órdenes reales del conjunto de datos.
Módulos de la aplicación web
Login
Registro de usuarios
Interfaz de venta
Orden de transporte
Monitoreo y cierre
Ruta y cambio de ruta
Gestión de flota
Mantenimiento
Personal
Zoom de camiones
Costos
Dashboard
Aplicación móvil
Bodega: carga de órdenes
Conductor: ruta y entregas
Disponible
Próximo incremento

## Slide 4
Aplicación web · Acceso y panel
Ingreso por correo con acceso rápido por perfil, y un panel con el estado de cada módulo
Acceso por perfil
Cinco perfiles web: administrador, vendedor, despachador, jefe de flota y consulta de dashboard. El acceso rápido permite recorrer cada vista durante la demostración.
Panel por módulos
Cada módulo indica si está disponible o en un próximo incremento. Hoy están disponibles registro de usuarios, interfaz de venta, orden de transporte y monitoreo con cierre.

## Slide 5
Aplicación web · Venta y orden de transporte
La venta registrada genera su orden de transporte y pasa a la bodega
Ventas
Listado con búsqueda por cliente y filtro por estado. La venta V-1001 ya figura en bodega armando.
Nueva venta
Cliente, comuna de destino, productos del catálogo, folio y guía de despacho. Admite carga desde Excel o CSV con plantilla.
Órdenes de transporte
Las ventas pendientes generan su orden de transporte con un clic y quedan listadas con guía, comuna y estado.

## Slide 6
Aplicación web · Monitoreo y usuarios
El despachador sigue la operación en curso y el administrador gestiona accesos y perfiles
Monitoreo y cierre
Camiones en ruta, bultos entregados, entregas fallidas y camiones sobre el punto de equilibrio, con alertas por camión.
Usuarios y roles
Cada usuario se habilita para la web, la app móvil o ambas: en la app con rol de bodega o conductor, y en la web con sus roles.

## Slide 7
Aplicación móvil · Bodega
El bodeguero recibe la orden con sus posiciones y confirma la carga desde el teléfono
Ingreso por perfil
Órdenes por cargar
Posiciones de la orden
Reporte de problema
Reglas en la app
Carga resuelta. El botón de confirmar se habilita solo cuando todas las posiciones están cargadas o reportadas.
Motivos cerrados. Sin stock en bodega, producto dañado (exige foto) o no corresponde al pedido.
Carga parcial. Si hay posiciones reportadas, la carga se confirma como parcial.

## Slide 8
Pruebas del escáner de códigos de barras
Seis casos con etiquetas EAN-13 de prueba: el código se valida contra la orden abierta
Escaneo correcto
La posición queda marcada como cargada y la barra avanza
Realizado
Código repetido
Avisa que ya estaba cargada y no la duplica
Realizado
Código ajeno
Rechaza el código indicando que no pertenece a la orden
Realizado
Carga completa
Con todas las posiciones cargadas se habilita la confirmación
Realizado
Carga parcial
Con posiciones reportadas sin stock, confirma carga parcial
Realizado
Producto dañado
Exige tomar una foto antes de aceptar el motivo
Realizado
Hoja de etiquetas de prueba: 3 órdenes y 10 posiciones con códigos EAN-13 válidos. Se puede imprimir o mostrar en pantalla.
Código ajeno rechazado
Código repetido detectado

## Slide 9
Modelo de datos
Un único modelo relacional compartido por la aplicación web y la app móvil
Implementado
PostgreSQL en el servidor del equipo, con acceso remoto por túnel seguro (Cloudflare).
Entidades principales
Comercial: clientes, ventas, detalle_ventas, comunas, zonas.
Operación: ordenes, guias, posiciones, eventos_carga.
Transporte: vehiculos, rutas, paradas_ruta, entregas, entregas_bultos.
Seguridad: usuarios, roles, usuarios_roles.
35 tablas en total.

## Slide 10
API e infraestructura
Un servicio común para la web y la app, desplegado en el servidor del equipo
Servicio
API REST consumida por la web y la app móvil; WebSocket para el monitoreo en tiempo real.
Estado
Publicada en api.vialnex.app, con su documentación en /api/docs. La consumen la aplicación web y la aplicación móvil.
Despliegue
Servidor del equipo con túnel seguro de Cloudflare. Web en vialnex.app y app con build en Expo.

## Slide 11
Componente de innovación
Tablero de rentabilidad: saber al cierre del día si el camión ganó o perdió plata
vialnex.cl/dashboard
Panel
Ventas
Órdenes
Rutas
Monitoreo
Flota
Dashboard
Rentabilidad por camión · hoy
Bultos del día
148
Equilibrio
25/camión
Camiones sobre meta
4 de 6
Bultos entregados por camión · línea de equilibrio en 25
El reporte de cobranza vive aquí: qué servicios entregados aún no se han cobrado, incluidos los falsos fletes por entregas fallidas imputables al cliente.
Alternativas evaluadas
Tablero de rentabilidad
Seleccionada
Compara bultos entregados contra el punto de equilibrio por camión y jornada. Usa datos que los módulos previos ya generan.
Optimizador automático de rutas
Descartada
Alto valor, pero requiere resolver un problema de optimización que excede el semestre disponible.
Digitalización con OCR de guías
Descartada
Innecesaria: las guías nacen digitales con la orden de transporte, no hay papel que digitalizar.
Alcance incremental · pendiente
Notes: 14

## Slide 12
Competencias del perfil de egreso
El proyecto moviliza cuatro competencias de especialidad; el mínimo exigido es tres
1
Desarrollar una solución de software
Aplicación web responsiva, aplicación móvil y un servicio que las integra, todos sobre un contrato de interfaz común.
2
Construir modelos de datos
Modelo relacional que vincula venta, orden, posiciones, guías, vehículo, ruta, entrega, costo y tarifa.
3
Gestionar proyectos informáticos
Doce módulos sobre dos plataformas, tres integrantes, un semestre: alcance priorizado y contrato de interfaz temprano.
4
Realizar pruebas de certificación
Pruebas funcionales, de integración entre web y móvil, y de aceptación, con mejoras derivadas de sus resultados.
4
competencias de especialidad movilizadas
Los criterios del Proyecto APT exigen integrar al menos tres competencias del perfil de egreso.
vialNex las cubre todas porque recorre el ciclo completo de una solución informática sobre dos plataformas: levantamiento, modelamiento, construcción, pruebas e implantación.
Notes: 15

## Slide 13
Metodología y equipo
Scrum con sprints de dos semanas y una división por capa tecnológica
1
Levantamiento
Procesos, historias de usuario y reglas de negocio
2
Diseño
Modelo de datos, contrato de interfaz y prototipos
3
Construcción
Módulos por incrementos, partiendo por el núcleo
4
Pruebas
Plan de pruebas, hallazgos y mejoras
5
Implantación
Despliegue, manuales y cierre
Una capa por integrante
Bernardo Rojas
Servicio y datos
Modelo de datos, servicio y contrato de interfaz, autenticación y roles, motor de cálculo de tarifas y reglas de negocio.
Cristóbal Peña
Aplicación web
Interfaz de venta, orden de transporte, ruta, monitoreo, flota, personal, costos y dashboard con el reporte de cobranza.
Javier Morales
Aplicación móvil y calidad
App del bodeguero y del conductor, prototipos de interfaz, plan de pruebas sobre ambas aplicaciones y manual de usuario.
Notes: 16

## Slide 14
Plan de trabajo
Planificación original del semestre; el estado real se detalla en la lámina siguiente
Fase 1 · S1 – S4
Fase 2 · S5 – S16
Fase 3
Actividad
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
Levantamiento de requerimientos
Alcance y planificación
Modelo de datos
Contrato de interfaz
Prototipos web y móvil
Base de datos
Acceso, roles y personal
Venta y cálculo de tarifas
Orden de transporte
App de bodega
Ruta y app del conductor
Flota, mantención y costos
Monitoreo y cierre
Dashboard e indicadores
Plan de pruebas
Mejoras y correcciones
Implantación y despliegue
Informe final y defensa
Notes: 17

## Slide 15
Estado del plan de trabajo
Avance real de las actividades en curso de la Fase 2
Actividad
Responsable
Duración
Estado
Modelo de datos y base de datos
Bernardo
Semanas 3 a 6
Completado
Infraestructura y acceso al servidor
Javier
Semanas 5 a 6
Completado
Publicación de la API
Bernardo
Semanas 4 a 6
Completado
Aplicación web publicada
Cristóbal
Semanas 7 a 8
Completado
Pantalla de venta y orden de transporte
Cristóbal
Semanas 7 a 9
Completado
Aplicación móvil de bodega
Javier
Semanas 7 a 8
Completado
Compilación del APK
Javier
Semanas 8 a 9
En curso
Pruebas del escáner con códigos de barras
Javier
Semana 8
Completado
Demostración de avance (web y app)
Equipo
Semana 8
Completado

## Slide 16
Evidencias comprometidas
Estado de cada evidencia comprometida para los informes
Informe de avance
Informe final
Requerimientos y reglas de negocio
Procesos, historias de usuario y reglas de cálculo
Modelo y diccionario de datos
Fundamento de la integración entre módulos
Contrato de interfaz documentado
Permite que las tres capas avancen en paralelo
Prototipos web y móvil
Validación temprana antes de construir
Repositorio con el núcleo funcional
Venta, orden, bodega, ruta y monitoreo operativos
Carta Gantt y bitácora de avance
Evidencia de planificación y control
Aplicación web desplegada
Módulos integrados en ambiente de prueba
Aplicación móvil operativa
Vistas de bodega y conductor sobre el mismo servicio
Plan de pruebas y resultados
Casos, hallazgos y mejoras aplicadas
Manual de usuario y técnico
La solución queda mantenible y transferible
Informe final y presentación
Resultados contrastados con los objetivos
Completado
En curso
En curso
Completado
En curso
En curso
En curso
En curso
En curso
Pendiente
En curso
Notes: 18

## Slide 17
Ajustes y próximos pasos
Lo que cambió respecto del diseño de la Fase 1 y lo que queda por construir
Ajustes realizados
Carga con reporte de problema
Cada posición se carga o se reporta; con reportes, la carga se confirma como parcial.
Escaneo validado contra la orden
El código marca la posición y se rechaza si pertenece a otra orden.
Carga masiva de ventas
La nueva venta admite carga desde Excel o CSV con plantilla.
Perfil de consulta y acceso por plataforma
Nuevo perfil Consulta dashboard; cada usuario se habilita para web, móvil o ambos.
Infraestructura propia
Servidor del equipo con túnel seguro de Cloudflare.
Próximos pasos
1
Publicar los servicios de entrega por bulto
2
Compilar el APK instalable
3
Ruta y app del conductor: entregas y entregas fallidas
4
Flota, mantenimiento, personal, costos y dashboard
5
Plan de pruebas de integración y aceptación
6
Manual de usuario y manual técnico

## Slide 18
¡Gracias!
Notes: 20