Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Se presentaron las demostraciones de la aplicación web y de la aplicación móvil, se ejecutaron las pruebas de escaneo con códigos de barras y desde el informe anterior, se cerró la integración entre las tres capas. Avances logrados: 1.- La API quedó publicada en https://api.vialnex.app, con su documentación en /api/docs. Con esto la aplicación web y la aplicación móvil dejaron de trabajar con datos simulados: el ingreso, la cola de órdenes y el escaneo operan contra la base real. 2.- La aplicación móvil de bodega funciona de extremo a extremo: ingreso por perfil, órdenes asignadas al bodeguero, escaneo de código de barras, reporte de producto sin stock o dañado con foto, y confirmación de carga completa o parcial. 3.- Se amplió el modelo de datos con las reglas de carga, la orden se asigna a un bodeguero y solo esa persona puede escanearla, antes de cargar se elige el vehículo, y cada bulto se valida contra el camión por peso y por dimensiones, porque un bulto puede cumplir el peso y aun así no entrar por su forma. 4.- La aplicación web está publicada en vialnex.app. Se rehízo la pantalla de usuarios y roles RUT con validación de dígito verificador, creación de usuarios sin contraseña la define la propia persona en su primer ingreso y registro de la última modificación con su autor. 5.- La base de datos PostgreSQL está desplegada en el servidor del equipo, accesible por túnel seguro de Cloudflare, e incorpora el catálogo de comunas con su zona tarifaria. 6.- Se mantiene la hoja de etiquetas EAN-13 de prueba, con tres órdenes y diez posiciones, y los seis casos de prueba del escáner. |
| --- | --- |
| Objetivos | desarrollar e implantar vialNex, una plataforma compuesta por una aplicación web responsiva y una aplicación móvil, que centralice la gestión de ventas, órdenes de transporte, preparación en bodega, rutas, flota, personal, costos y monitoreo de una empresa de distribución de carga, integrando estos procesos bajo un mismo modelo de información durante el semestre académico. |
| Metodología | Se mantiene sin ajustes la metodología definida en la Fase 1: desarrollo ágil incremental basado en Scrum, con sprints de dos semanas, que incluyen planificación, coordinación breve durante la ejecución y revisión al cierre con demostración del incremento. La solución se construye íntegramente en TypeScript: web con React, móvil con React Native y Expo, y servicio con Node.js sobre PostgreSQL. El trabajo se reparte por capa tecnológica: servicio y datos (Bernardo), aplicación web (Cristóbal) y aplicación móvil con calidad (Javier). Cada integrante revisa el trabajo de los demás antes de integrarlo. |
| Evidencias de avance | Evidencias de este informe: 1. API publicada en https://api.vialnex.app con documentación en /api/docs. Evidencia el contrato de interfaz y la integración real entre las tres capas. 2. Aplicación móvil de bodega conectada a la API: ingreso por perfil, cola de órdenes asignadas, escaneo, reporte con foto y confirmación de carga. Evidencia la construcción de la capa móvil. 3. Aplicación web publicada en vialnex.app, con la pantalla de usuarios y roles rehecha. Evidencia la capa web y su despliegue. 4. Modelo de datos implementado en PostgreSQL sobre el servidor del equipo, con las reglas de asignación de carga, validación de capacidad del vehículo y entrega por bulto. Evidencia la competencia de construir modelos de datos. 5. Hoja de etiquetas EAN-13 y sus seis casos de prueba del escáner. Evidencia la competencia de pruebas de certificación. Calidad: las pruebas de escaneo usan códigos EAN-13 válidos asociados a posiciones del conjunto de datos y verifican que el código se valide contra la orden abierta y no contra un listado general de productos. Además de los seis casos del escáner, las reglas nuevas se probaron replicando el esquema y los disparadores de la base en un entorno local antes de aplicarlos en el servidor, lo que permitió detectar errores antes de que llegaran a producción. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |  |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |  |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Construir modelos de datos | Modelo de datos y base de datos | PostgreSQL, DBeaver | Semanas 3 a 6 | Bernardo | Base desplegada en el servidor del equipo y accesible por túnel seguro (Cloudflare). Se presentará el modelo implementado. | Completado | Sin ajustes informados |
| Desarrollar una solución de software | Infraestructura y acceso al servidor | Servidor del equipo, Cloudflare Tunnel, SSH (PuTTY), consola web de administración | Semanas 5 a 6 | Javier | Acceso remoto a la base de datos y al servidor disponible. | Completado | Sin ajustes informados |
| Desarrollar una solución de software | Publicación de la API | Servidor del equipo, documentación de la API | Semanas 4 a 6 | Bernardo | API publicada en https://api.vialnex.app con documentación en /api/docs. Consumida por la aplicación web y por la aplicación móvil. | Completado | Sin ajustes informados |
| Desarrollar una solución de software | Aplicación móvil de bodega | React Native con Expo, build en Expo | Semanas 7 a 8 | Javier | Demostración presentada. Cola de órdenes, marcado de posiciones, escaneo de código de barras, reporte con foto y confirmación de carga parcial. | Completado | Sin ajustes informados |
| Desarrollar una solución de software | Compilación del APK | Expo | Semanas 8 a 9 | Javier | Por cerrar: APK instalable. Se deja para el final, de modo que incorpore las pantallas del conductor en una sola compilación. | En curso | Sin ajustes informados |
| Desarrollar una solución de software | Aplicación web publicada | Sitio vialnex.app | Semanas 7 a 8 | Cristóbal | Demostración presentada. | Completado | Sin ajustes informados |
| Desarrollar una solución de software | Pantalla de venta y listado de órdenes | Aplicación web | Semanas 7 a 9 | Cristóbal | Listado y creación de ventas operativos, con carga masiva desde archivo y validación de la comuna de destino contra el catálogo. | Completado | Sin ajustes informados |
| Realizar pruebas de certificación | Pruebas del escáner con códigos de barras | Hoja de etiquetas EAN-13 de prueba, app móvil, tres órdenes y diez posiciones | Semana 8 | Javier | Casos: escaneo correcto, código repetido, código ajeno, carga completa, carga parcial y producto dañado con foto. Pruebas realizadas. | Completado | Sin ajustes informados |
| Gestionar proyectos informáticos | Demostración de avance (web y app móvil) | Aplicación web, app móvil | Semana 8 | Equipo | Demostraciones de la web y de la app presentadas. | Completado | Sin ajustes informados |
| Construir modelos de datos | Reglas de carga: asignación y capacidad del vehículo | PostgreSQL, disparadores y restricciones | Semanas 9 a 10 | Javier y Bernardo | La orden se asigna a un bodeguero y solo esa persona puede escanearla. Antes de cargar se elige el vehículo y cada bulto se valida por peso y dimensiones. | Completado | Ajuste informado: la capacidad se valida por dimensiones y no por volumen |
| Construir modelos de datos | Entrega por bulto y reposición | PostgreSQL, disparadores y restricciones | Semanas 10 a 11 | Javier y Bernardo | Cada bulto se entrega o se devuelve por separado; los devueltos generan una orden de reposición que la administración revisa. Implementado en la base; faltan los servicios y las pantallas. | En curso | Ajuste informado: la entrega dejó de ser todo o nada por dirección |
| Desarrollar una solución de software | Pantalla de usuarios y roles | Aplicación web, API | Semanas 9 a 10 | Cristóbal | RUT con dígito verificador, creación sin contraseña —la define la persona en su primer ingreso—, administración de roles y módulos, y registro de la última modificación con su autor. | Completado | Sin ajustes informados |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Facilitadores: la publicación de la API cerró la dependencia que bloqueaba la integración y permitió que web y móvil trabajen contra datos reales; el acceso remoto a la base y al servidor por túnel seguro permite que el equipo trabaje sobre la misma infraestructura desde sus propios equipos; la hoja de etiquetas EAN-13 permite probar el escáner sin productos físicos; y replicar el esquema de la base en un entorno local antes de aplicar cada cambio permitió detectar errores sin afectar el servidor compartido. Dificultades y acciones: 1.- Los catálogos de roles y comunas estaban escritos dentro del código de la aplicación web, de modo que la pantalla validaba contra una lista propia y no contra la base. Acción: se publicaron esos catálogos en la API y la web pasó a pedirlos, de manera que exista una sola fuente. 2.- La fuente pública consultada para el catálogo nacional de comunas entrega registros incompletos y sin tildes. Acción: la Región Metropolitana, que es donde opera la solución, se cargó desde una lista verificada, y el resto del país quedó marcado como provisional. 3.- Falta compilar el APK instalable (Javier) y construir las pantallas de entrega del conductor (Javier). Acción: avanzarlas en paralelo una vez publicados los servicios de entrega.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Se informan cuatro ajustes, todos por hallazgos de la propia construcción y ninguno por reducción de alcance: 1.- La validación de capacidad del camión se definió por peso y dimensiones de cada bulto, y no por volumen total. Un bulto puede cumplir el peso y el volumen disponible y aun así no entrar por su forma en un furgón cerrado, de modo que el volumen por sí solo autorizaría cargas imposibles. 2.- Se incorporó la asignación de la orden a un bodeguero, con bloqueo: solo la persona asignada puede escanear esa orden. Sin esto, dos bodegueros podían cargar la misma orden sin que el sistema lo advirtiera. 3.- Se incorporó la entrega por bulto. La entrega estaba modelada como todo o nada por dirección, y en terreno ocurre que el cliente recibe parte de los bultos y devuelve el resto; ahora cada bulto se resuelve por separado y los devueltos generan una orden de reposición que la administración revisa. 4.- Los catálogos de roles, módulos y comunas pasaron a pedirse a la API en lugar de estar escritos en el código de la web, para que exista una sola fuente y no dos que se separen con el tiempo.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Por cerrar: el APK instalable (Javier), las pantallas de entrega del conductor con sus servicios en la API (Javier y Bernardo), y los módulos incrementales de flota, mantenimiento, personal, costos y dashboard (Cristóbal). Las reglas de entrega por bulto ya están implementadas en la base de datos; lo que falta es publicarlas como servicios y construir las pantallas que las consumen. Estrategia: publicar primero los servicios de entrega, porque las pantallas del conductor dependen de ellos; construir esas pantallas contra el contrato acordado mientras los servicios se despliegan, para que ambas piezas avancen en paralelo; y dejar la compilación del APK para el final, de modo que sea una sola compilación con todo incorporado y no varias parciales.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.