# Plan de gestión ágil

Marco Scrum adaptado, gobierno del backlog y reglas de operación

VialNex | Proyecto académico · Ingeniería en Informática · Duoc UC Plaza Norte

Versión de trabajo: 19 de octubre de 2026. Elaborado a partir de antecedentes compartidos del proyecto. Las secciones marcadas Por validar necesitan confirmación del equipo o de la pauta docente.

Estado del documento: borrador académico sujeto a validación y aprobación.

# Metodología

Scrum con sprints de dos semanas, planificación incremental, seguimiento visual de tareas y revisión del incremento. En el proyecto se utilizan cinco listas: Backlog, Sprint actual, En curso, En revisión y Hecho; los sprints son etiquetas, no columnas.

# Roles

| Responsable | Responsabilidad funcional |
| --- | --- |
| Bernardo Rojas | backend, API, base de datos e infraestructura |
| Cristóbal Peña | plataforma web / frontend |
| Javier Morales | aplicación móvil |

Roles formales Scrum (Product Owner, Scrum Master, Developers): asignación pendiente de validación; no deben atribuirse automáticamente por especialidad técnica.

# Eventos y cadencia

| Evento | Propósito | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Objetivo de sprint y compromiso de HU | Acta + Sprint Backlog |
| Daily Scrum | Coordinar avances y obstáculos | Notas breves, blockers |
| Sprint Review | Demostrar incremento | Acta, aceptación y observaciones |
| Retrospective | Mejorar proceso | Acciones y responsables |
| Refinamiento | Dividir/estimar HU | Backlog actualizado |

# Políticas del tablero

WIP máximo recomendado: tres tarjetas en En curso, una por persona.

Bloqueado es etiqueta roja y no una columna.

Se usan etiquetas Sprint 1 a Sprint 8; una tarjeta conserva su estado de flujo independiente del sprint.

Una historia debe tener rol, necesidad, beneficio, criterios, estimación y responsable.

No mover a Hecho sin evidencias mínimas o dejar indicación explícita de simulación.

# Definition of Ready

HU comprensible y valor de negocio definido.

Criterios verificables y dependencias identificadas.

Estimación acordada y capacidad disponible.

Diseño/API/mocks necesarios conocidos.

# Definition of Done

Código integrado al repositorio y revisado.

Pruebas relevantes ejecutadas, sin defectos críticos abiertos.

Criterios de aceptación demostrados con evidencia.

Documentación técnica y usuario actualizada.

Despliegue funcional y revisión del equipo.

# Indicadores

Velocidad: puntos realmente aceptados al cierre de cada sprint.

Burndown: puntos pendientes día a día, no inventar series históricas.

Lead time y WIP: monitorear acumulación de trabajo.

Defectos: registrar severidad, evidencia y estado de resolución.