# EDT y cronograma de proyecto

Estructura de desglose del trabajo y Gantt ágil por sprints

VialNex | Proyecto académico · Ingeniería en Informática · Duoc UC Plaza Norte

Versión de trabajo: 19 de octubre de 2026. Elaborado a partir de antecedentes compartidos del proyecto. Las secciones marcadas «Por validar» necesitan confirmación del equipo o de la pauta docente.

Estado del documento: borrador académico sujeto a validación y aprobación.

# EDT

| Código | Paquete de trabajo | Entregable |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Gobierno y análisis | Acta, backlog, ERS, planificación |
| 2.0 | Persistencia y API | BD, endpoints, autenticación y reglas |
| 3.0 | Aplicación web | UI, usuarios, ventas, rutas, monitoreo |
| 4.0 | Aplicación móvil | Bodega, escaneo, evidencias, conductor |
| 5.0 | Integración y calidad | E2E, pruebas, defectos, seguridad |
| 6.0 | Despliegue y operación | Ubuntu, Cloudflare, Nginx, Mailcow |
| 7.0 | Documentación y presentación | DAS, manuales, demo, cierre |

# Cronograma por sprints

Fechas recibidas previamente y consideradas planificación/simulación; no constituyen evidencia cronológica de ejecución real.

| Sprint | Inicio | Fin | Estado informado | Objetivo/énfasis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 ago 2026 | 28 ago 2026 | Cerrado (simulado) | Accesos, roles, usuarios |
| 2 | 29 ago 2026 | 11 sep 2026 | Cerrado (simulado) | Usuarios, ventas iniciales |
| 3 | 12 sep 2026 | 25 sep 2026 | Cerrado (simulado) | Importación y OT |
| 4 | 26 sep 2026 | 09 oct 2026 | Cerrado (simulado) | Bodega y escaneo |
| 5 | 10 oct 2026 | 23 oct 2026 | En curso (simulado) | Carga parcial, monitoreo, contraseñas |
| 6 | 24 oct 2026 | 06 nov 2026 | En revisión (planificado) | Mantenedores y mapa |
| 7 | 07 nov 2026 | 20 nov 2026 | Propuesto | Monitoreo GPS, tarifas |
| 8 | 21 nov 2026 | 04 dic 2026 | Propuesto | Reportes, integración y estabilización |

# Representación Gantt a nivel de sprint

| Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis y seguridad | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |
| Usuarios y ventas | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| Órdenes y bodega |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |
| Monitoreo y rutas |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  |
| Integración E2E |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Pruebas y documentación | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Entrega y cierre |  |  |  |  |  |  |  | ■ |

# Nota metodológica

El cuadro Gantt constituye un mapa de horizonte general; el compromiso operativo debe derivarse del Sprint Backlog y revisarse según capacidad, refinamiento y cambios reales del proyecto.