# Product Backlog y trazabilidad

Líneas de trabajo, dependencias y control de historias

VialNex | Proyecto académico · Ingeniería en Informática · Duoc UC Plaza Norte

Versión de trabajo: 19 de octubre de 2026. Elaborado a partir de antecedentes compartidos del proyecto. Las secciones marcadas «Por validar» necesitan confirmación del equipo o de la pauta docente.

Estado del documento: borrador académico sujeto a validación y aprobación.

# Fuente

La planificación inicial contempló 22 HU distribuidas entre 8 sprints. Más adelante se añadieron 9 HU de correo (HU-COR-001 a 009), 3 de contraseñas (HU-ACC-004 a 006) y 10 de frontend (HU-WEB-001 a 010). Estos lotes suman 44 HU nominales, pero deben verificarse contra la exportación actual de Trello antes de entregar el inventario definitivo.

# Mapa por épicas

| Épica | Identificadores | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Acceso y usuarios | HU-ACC, HU-USR | Autenticación, perfiles, contraseñas y cuentas |
| Venta y tarifas | HU-VEN, HU-MAN | Venta multítem, zonas, tramos y mantenedores |
| Órdenes | HU-ORD | OT generadas desde ventas |
| Bodega | HU-BOD | Escaneo, exclusiones, carga completa y parcial |
| Rutas / monitoreo | HU-MON y HU-WEB | Rutas, panel, posición de camiones |
| Reportes | HU-REP | Cobranza y pendientes |
| Correo | HU-COR-001 a 009 | Mailcow, buzones, seguridad y validación |
| Frontend específico | HU-WEB-001 a 010 | Tecnología web, vistas e integración API |

# Dependencias principales

| Origen | Depende de | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Login frontend | API autenticación | Contrato y flujo de tokens |
| Usuarios web | API usuarios/roles | Permisos y datos persistentes |
| Venta web | Tarifas/BD/API | Totales coincidentes |
| Bodega móvil | OT + API posiciones | Estados y evidencia_url |
| Monitoreo web | API eventos/estados | Datos reales y actualización |
| Correo de recuperación | SMTP de aplicación | Entrega de código y expiración |

# Política de duplicados

Una HU transversal puede dar lugar a una tarea técnica por capa, pero no debe confundirse con una HU funcional duplicada.

HU-WEB de acceso/ventas son alcance frontend complementario, mientras HU-ACC/HU-VEN representan capacidad funcional.

HU-COR son trabajos de infraestructura y no alteran los requisitos funcionales de logística.

# Exportación pendiente

Adjuntar como anexo la exportación CSV/JSON de Trello con: código, título, lista, sprint, Story Points, miembro asignado, criterios, fecha de cierre y evidencia. Las personas escritas en descripciones no son equivalentes a miembros asignados con avatar.