# Plan de comunicación y cambios

Coordinación de equipo, solicitud, evaluación y control de versiones

VialNex | Proyecto académico · Ingeniería en Informática · Duoc UC Plaza Norte

Versión de trabajo: 19 de octubre de 2026. Elaborado a partir de antecedentes compartidos del proyecto. Las secciones marcadas «Por validar» necesitan confirmación del equipo o de la pauta docente.

Estado del documento: borrador académico sujeto a validación y aprobación.

# Canales

| Canal | Uso | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Trello | HU, responsables, sprint y estado | Continuo |
| Reunión breve | Impedimentos y coordinación | Durante sprint |
| Repositorio de código | Versionamiento y revisión | Por cambio |
| Documentos controlados | Actas, arquitectura y pruebas | Por cierre de sprint |
| Reunión docente | Alcance y aprobación académica | Según pauta |

# Control de cambios

Registrar solicitud con origen, motivo, HU asociada e impacto.

Evaluar efecto sobre seguridad, contratos API, pruebas, fechas y capacidad.

Priorizar en Product Backlog; no alterar compromiso del sprint sin acuerdo visible.

Actualizar requisitos, arquitectura, pruebas y manuales afectados.

Registrar decisión y responsable en la tarjeta vinculada.

# Registro de cambios de ejemplo

| ID | Cambio | Estado |
| --- | --- | --- |
| CC-01 | Agregar correo interno Mailcow | Implementación técnica informada |
| CC-02 | Añadir contraseñas por código | Desarrollo informado; verificar integración completa |
| CC-03 | Ampliar interfaz de rutas/bodega | Interfaz informada; API real pendiente |

# Control de versión documental

| Versión | Fecha | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 19 oct 2026 | Elaboración inicial basada en antecedentes |