# Informe de entrega y cierre

Verificación final, cumplimiento y pendientes de aceptación

VialNex | Proyecto académico · Ingeniería en Informática · Duoc UC Plaza Norte

Versión de trabajo: 19 de octubre de 2026. Elaborado a partir de antecedentes compartidos del proyecto. Las secciones marcadas «Por validar» necesitan confirmación del equipo o de la pauta docente.

Estado del documento: borrador académico sujeto a validación y aprobación.

# Resumen ejecutivo

VialNex integra aplicación web, móvil, API y PostgreSQL para gestionar operaciones logísticas, con despliegue en Ubuntu y publicación mediante Cloudflare Tunnel. Se ha documentado además un servidor Mailcow interno. El proyecto aún requiere confirmar integración real de módulos, pruebas y aceptación antes de declarar cierre definitivo.

# Entregables y estado de referencia

| Entregable | Estado | Criterio de cierre |
| --- | --- | --- |
| Base de datos y reglas | Probado previamente; revalidar | Pruebas sobre versión actual |
| API de autenticación y usuarios | Reportado conectado a web | Pruebas E2E / roles |
| Frontend general | Desarrollo reportado | Validación con API real |
| Módulos web ventas/OT/rutas/bodega/monitoreo | Vistas implementadas; datos de prueba | Integración y pruebas reales |
| Aplicación móvil | Desarrollo en curso | Escaneo, evidencia, sesión, entregas |
| Mailcow/webmail | Interfaz publicada | Crear buzones, probar internos, asegurar TLS |
| Correo externo | Pendiente | Gateway/SMTP viable |
| Backlog y seguimiento | Trello activo | Exportación y aceptación de HU |

# Checklist de cierre

[ ] Rúbrica contrastada y todos los documentos aprobados.

[ ] Demo reproducible con ambiente estable.

[ ] Pruebas y defectos críticos cerrados.

[ ] Backups restaurados en prueba.

[ ] Credenciales administrativas rotadas y protegidas.

[ ] Todas las HU de alcance cerradas y aceptadas.

[ ] Repositorio, manuales y credenciales entregados por canal seguro.

[ ] Acta final firmada.

# Conclusión propuesta

La solución demuestra una arquitectura integrada y un proceso de construcción incremental adecuado para fines académicos. Su terminación formal depende de completar integraciones, verificar requisitos mediante pruebas y obtener aceptación de los responsables correspondientes.

# Firmas

| Responsable | Conformidad / fecha |
| --- | --- |
| Bernardo Rojas | Pendiente |
| Cristóbal Peña | Pendiente |
| Javier Morales | Pendiente |
| Docente / evaluador | Pendiente |