Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Cristobal Peña, Bernardo Rojas , Javier Morales |
| --- | --- |
| Rut | 20.391.753-8 , 20.069.013-3, 17-072.768-1 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Plaza Norte |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | vialNex — Plataforma web y móvil para la gestión de operaciones de distribución y transporte de carga. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de soluciones de software (web y móvil). Modelamiento y construcción de bases de datos. Gestión de proyectos informáticos. Aseguramiento de la calidad y pruebas de software. |
| Competencias | Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto aborda una problemática concreta del sector de distribución y transporte de carga en Chile: las empresas que realizan despacho a domicilio de productos voluminosos, como electrohogar y mobiliario, administran su operación con herramientas desconectadas entre sí. La venta se registra en un sistema, la orden de despacho se arma en una planilla, el bodeguero recibe las instrucciones impresas o por mensajería instantánea, el conductor sale a ruta sin ninguna herramienta que le permita registrar lo que ocurre en terreno, y las guías de despacho vuelven en papel al final del día. La información de lo que efectivamente pasó durante la jornada se reconstruye después, de memoria y a mano. Las consecuencias son operacionales y económicas. No existe certeza sobre el estado real de una entrega mientras el camión está en la calle; cuando un cliente llama preguntando por su despacho, la única forma de saber es llamar al conductor. Las entregas fallidas se registran de manera informal, sin un motivo tipificado, por lo que no es posible determinar quién debe asumir el costo del viaje perdido. Y al cierre del día nadie sabe si la jornada de ese camión fue rentable. La situación se sitúa en empresas de distribución y transporte de la Región Metropolitana con flotas de entre cinco y treinta vehículos, que operan despacho de última milla para tiendas de retail o de forma directa al consumidor final. Impacta a los vendedores que comprometen fechas, a los despachadores que arman las rutas, a los bodegueros que preparan la carga, a los conductores que ejecutan las entregas y a los dueños que necesitan saber si la operación es rentable. Este tema es relevante para el campo laboral de la carrera porque representa el tipo de encargo más frecuente que recibe un ingeniero en informática en el mercado nacional: digitalizar e integrar procesos de negocio que hoy operan de forma manual y fragmentada, con usuarios que trabajan en escritorio y usuarios que trabajan en terreno. Resolverlo exige el ejercicio completo de la disciplina, desde el levantamiento de requerimientos y el modelamiento de datos hasta la construcción de aplicaciones web y móviles, su validación y su implantación. El aporte de valor del proyecto es entregar a la organización una única fuente de información sobre su operación, con trazabilidad desde la venta hasta el cierre del servicio, reglas de cobro aplicadas automáticamente, evidencia registrada en terreno por quienes ejecutan el trabajo, e indicadores que permiten saber al cierre de cada jornada si los camiones operaron sobre o bajo su punto de equilibrio. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo del proyecto es desarrollar e implantar vialNex, una solución compuesta por una aplicación web responsiva y una aplicación móvil, que centralice la gestión de las operaciones de distribución de una empresa de transporte bajo un mismo modelo de información. La solución se organiza en doce módulos: acceso mediante login y registro de usuarios, interfaz de venta, orden de transporte con despacho a bodega, ruta con cambio de ruta en curso, gestión de flota, mantenimiento de vehículos, gestión de personal, registro de costos, monitoreo de la operación con gráfico y cierre de servicio, localización de camiones en mapa, y un dashboard que incluye el reporte de cobranza. La característica que articula el diseño es la trazabilidad de extremo a extremo: la venta genera una orden de transporte con sus posiciones y guías de despacho ya emitidas; la orden se despacha a bodega, donde el bodeguero confirma la carga completa; el camión sale a ruta y el conductor registra los hitos y las entregas desde su teléfono; el despachador monitorea la operación en tiempo real y cierra el servicio; y el resultado alimenta el dashboard, donde el administrador consulta los indicadores y el reporte de cobranza. La aplicación web responsiva está dirigida a los perfiles que trabajan en oficina, es decir, vendedor, despachador, jefe de flota y administrador. La aplicación móvil está dirigida a los perfiles que trabajan en terreno, es decir, el bodeguero que arma la carga y el conductor que ejecuta las entregas. Ambas se comunican con un mismo servicio y comparten el mismo modelo de datos. El componente de innovación corresponde a un tablero de rentabilidad operacional que compara, por camión y por jornada, los bultos efectivamente entregados contra el punto de equilibrio calculado a partir de los costos diarios del vehículo, información que hoy no está disponible de forma consolidada en este tipo de empresas. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática porque no se limita a la construcción de software, sino que recorre el ciclo completo de una solución informática aplicada a una organización real, sobre dos plataformas distintas. Desarrollar una solución de software: el proyecto exige construir una aplicación web responsiva, una aplicación móvil y un servicio que las integra, todos sobre un mismo lenguaje y un contrato de interfaz común. Esta competencia es necesaria porque el valor de la plataforma reside en que los usuarios de oficina y los de terreno trabajen sobre la misma información en tiempo real. Construir modelos de datos: el núcleo del proyecto es un modelo de datos capaz de vincular ventas, órdenes de transporte, posiciones, guías de despacho, vehículos, conductores, rutas, entregas, costos y tarifas de forma escalable. Sin un modelo correctamente diseñado la integración entre módulos resulta imposible, por lo que esta competencia es condición previa al desarrollo. Gestionar proyectos informáticos: el alcance comprende doce módulos sobre dos plataformas, ejecutados por un equipo de tres integrantes en un semestre, lo que obliga a planificar, priorizar el alcance, definir un contrato de interfaz temprano para que los integrantes no se bloqueen entre sí, y controlar el avance mediante hitos verificables. Realizar pruebas de certificación: al tratarse de una plataforma que soporta información operacional, documentos de respaldo y cálculo de cobros, se requiere diseñar y aplicar un plan de pruebas funcionales, de integración entre las dos aplicaciones y de aceptación, y desarrollar mejoras a partir de sus resultados antes de la implantación. En consecuencia, el proyecto moviliza cuatro competencias de especialidad del perfil de egreso, superando el mínimo de tres competencias establecido para los Proyectos APT. |
| Relación con los intereses profesionales | Mis intereses profesionales están orientados al desarrollo de soluciones de software y a la integración de sistemas de información en entornos empresariales, es decir, a conectar procesos de negocio que se ejecutan en herramientas distintas para que operen de forma coordinada. El proyecto refleja esos intereses de manera directa: su desafío principal no es programar pantallas, sino diseñar el modelo de información y las reglas de negocio que permiten que la venta, la preparación en bodega, la ejecución en ruta y el cobro conversen entre sí, y que esa información llegue en tiempo real tanto a un computador de oficina como al teléfono de un conductor. Además, el proyecto incorpora reglas de negocio con lógica real del rubro, como el cálculo de tarifas por tramo de tamaño y zona, los recargos por prioridad o ventana horaria, y la determinación automática de responsabilidad ante una entrega fallida. Ese tipo de lógica es la que distingue un sistema empresarial de un ejercicio académico. Desarrollar vialNex contribuye a mi desarrollo profesional porque me permite ejercitar el ciclo completo de una solución sobre un caso equivalente a los que enfrentaré en el campo laboral, incorporando desarrollo móvil, y porque genera un producto demostrable que respalda mis competencias ante un futuro empleador o cliente. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible de desarrollarse dentro del marco de la asignatura porque su alcance está definido por fases, con un núcleo obligatorio y un alcance incremental que se aborda solo una vez que el núcleo se encuentra operativo, y porque la selección tecnológica reduce deliberadamente la curva de aprendizaje del equipo. (1) Duración del semestre: el plan de trabajo distribuye las actividades en las dieciocho semanas del período académico, respetando las tres fases de la asignatura. El núcleo funcional, compuesto por el modelo de datos, la autenticación, la interfaz de venta con el motor de cálculo de tarifas, la orden de transporte, la aplicación de bodega, la ruta con la aplicación del conductor y el monitoreo, se completa dentro de la Fase 2. Los módulos de personal, costos, mantenimiento y el dashboard con el reporte de cobranza se desarrollan en la etapa final de esa misma fase. (2) Horas asignadas a la asignatura: la asignatura contempla veinte créditos, carga suficiente para el desarrollo planificado considerando que el trabajo se distribuye entre los tres integrantes por capa tecnológica, con responsabilidades definidas en el plan de trabajo. (3) Materiales requeridos: el proyecto no requiere inversión ni equipamiento especial. Se utilizan computadores personales de los integrantes, un teléfono Android para probar la aplicación móvil, herramientas de desarrollo y un motor de base de datos de uso libre, un repositorio de control de versiones sin costo, mapas de OpenStreetMap sin costo de licencia y un ambiente de despliegue de prueba en capa gratuita. (4) Factores externos que facilitan su desarrollo: se seleccionó TypeScript como lenguaje único para las tres capas, de modo que ningún integrante debe aprender dos lenguajes distintos durante el semestre; el equipo cuenta con conocimientos previos de desarrollo web y modelamiento de datos adquiridos en asignaturas anteriores; los procesos del rubro de distribución están ampliamente documentados, lo que permite construir el levantamiento aun sin acceso permanente a una empresa; y las tecnologías seleccionadas cuentan con documentación y comunidad amplias. (5) Factores externos que dificultan su desarrollo y cómo se abordarán: el principal riesgo es que el desarrollo móvil resulte nuevo para el equipo, lo que se mitiga utilizando React Native con Expo, que evita la configuración de entornos nativos, y asignando esa capa a un integrante desde el inicio del semestre. Un segundo riesgo es que los integrantes se bloqueen entre sí esperando el servicio, lo que se mitiga definiendo el contrato de interfaz en la semana 4 y trabajando contra respuestas simuladas mientras el servicio se construye. Un tercer riesgo es la amplitud del alcance frente al tiempo disponible, mitigado mediante la priorización declarada entre núcleo obligatorio y alcance incremental, de modo que una eventual reducción de alcance no comprometa el resultado evaluable. Un cuarto riesgo es la disponibilidad limitada de una empresa real para validar requerimientos, que se aborda trabajando con un caso de estudio construido a partir de procesos estándar del rubro y validando los supuestos adoptados con el docente. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar e implantar vialNex, una plataforma compuesta por una aplicación web responsiva y una aplicación móvil, que centralice la gestión de ventas, órdenes de transporte, preparación en bodega, rutas, flota, personal, costos y monitoreo de una empresa de distribución de carga, integrando estos procesos bajo un mismo modelo de información durante el semestre académico. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Levantar y documentar los requerimientos funcionales, no funcionales y las reglas de negocio de la operación de distribución de una empresa de transporte de carga. Diseñar e implementar un modelo de datos relacional que integre las entidades de cliente, venta, orden de transporte, posición, guía de despacho, vehículo, conductor, ruta, entrega, costo y tarifa. Definir e implementar un servicio con un contrato de interfaz documentado que sea consumido tanto por la aplicación web como por la aplicación móvil. Construir la aplicación web responsiva con los módulos de interfaz de venta, orden de transporte, ruta, monitoreo, gestión de flota, personal, costos y dashboard. Construir la aplicación móvil con las funcionalidades de confirmación de carga para el bodeguero y de registro de hitos, entregas y entregas fallidas para el conductor. Implementar el motor de cálculo de tarifas por tramo de tamaño y zona, con sus recargos y con la determinación automática de responsabilidad ante entregas fallidas. Implementar un tablero de indicadores que compare los bultos entregados por camión y jornada contra el punto de equilibrio calculado desde los costos operacionales. Diseñar y aplicar un plan de pruebas funcionales, de integración y de aceptación sobre ambas aplicaciones, incorporando mejoras a partir de sus resultados. Planificar y controlar la ejecución del proyecto mediante hitos verificables y responsabilidades asignadas por capa tecnológica. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se aborda mediante una metodología ágil de desarrollo incremental basada en Scrum, adaptada a la duración del semestre. Se seleccionó este enfoque porque el alcance está compuesto por módulos que pueden construirse y validarse de forma sucesiva, lo que permite disponer de producto funcionando desde etapas tempranas y ajustar el alcance sin comprometer el resultado evaluable. El trabajo se organiza en sprints de dos semanas. Cada sprint contempla una reunión de planificación en la que se selecciona el conjunto de historias de usuario a desarrollar, reuniones breves de coordinación durante su ejecución, y una revisión al cierre en la que se demuestra el incremento construido y se registra el avance. La solución se construye íntegramente en TypeScript, con el objetivo explícito de que ningún integrante deba aprender dos lenguajes distintos durante el semestre. La aplicación web se desarrolla con React, la aplicación móvil con React Native y Expo, y el servicio con Node.js sobre una base de datos PostgreSQL. Los tipos del dominio se definen una sola vez en un paquete compartido que consumen las tres capas. Etapa 1, levantamiento y análisis: identificación de los procesos de negocio, definición de historias de usuario, requerimientos funcionales y no funcionales, reglas de negocio de cálculo de tarifas y de entregas fallidas, y definición del alcance del núcleo obligatorio y del alcance incremental. Etapa 2, diseño: construcción del modelo de datos relacional, definición del contrato de interfaz del servicio, definición de la arquitectura de la solución y elaboración de los prototipos de interfaz web y móvil. Etapa 3, construcción: desarrollo incremental de los módulos, comenzando por el núcleo funcional compuesto por acceso, venta, orden de transporte, bodega, ruta y monitoreo, seguido de personal, costos, mantenimiento, dashboard y el componente de innovación. Etapa 4, pruebas: diseño y aplicación de un plan de pruebas funcionales, de integración entre ambas aplicaciones y de aceptación, con registro de hallazgos y desarrollo de las mejoras derivadas de sus resultados. Etapa 5, implantación y cierre: despliegue de la solución en un ambiente de prueba, elaboración del manual de usuario y del manual técnico, y presentación final del proyecto. Distribución de funciones, tareas y responsabilidades del equipo, organizada por capa tecnológica: Cristobal Peña, servicio y datos: diseño e implementación del modelo de datos y del diccionario de datos, construcción del servicio y de su contrato de interfaz, autenticación y control de acceso por rol, motor de cálculo de tarifas y reglas de negocio, y administración del repositorio de control de versiones. Actúa además como jefe de proyecto, coordinando la planificación y el control del avance. Bernardo Rojas, aplicación web: construcción de la interfaz de venta, la orden de transporte, la ruta, el monitoreo, la gestión de flota, el módulo de personal, el registro de costos y el dashboard con el reporte de cobranza y los indicadores de rentabilidad. Javier Morales, aplicación móvil y calidad: construcción de la aplicación del bodeguero y del conductor, incluyendo el registro de entregas y de entregas fallidas con evidencia; diseño y aplicación del plan de pruebas sobre ambas aplicaciones; y elaboración del manual de usuario. Las responsabilidades son complementarias y no excluyentes. El contrato de interfaz del servicio se define en la semana 4, de modo que las aplicaciones web y móvil pueden desarrollarse contra respuestas simuladas sin quedar bloqueadas esperando al servicio. Cada integrante revisa el trabajo de los demás antes de integrar los cambios al repositorio compartido.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de requerimientos y reglas de negocio | Documento que recoge los procesos de negocio identificados, las historias de usuario, los requerimientos funcionales y no funcionales, las reglas de cálculo de tarifas y de entregas fallidas, y la definición del alcance. | Da cuenta del análisis inicial y establece la base sobre la cual se evalúa el cumplimiento posterior del alcance comprometido. |
| Avance | Modelo de datos y diccionario de datos | Modelo entidad-relación de la plataforma junto con el diccionario que describe entidades, atributos, tipos de dato y relaciones. | Evidencia la competencia de construcción de modelos de datos y constituye el fundamento técnico de la integración entre módulos y entre ambas aplicaciones. |
| Avance | Contrato de interfaz del servicio documentado | Especificación de los recursos del servicio con sus operaciones, parámetros y respuestas de ejemplo, publicada en formato OpenAPI. | Es el artefacto que permite que las tres capas avancen en paralelo; su definición temprana es la principal medida de mitigación de riesgo del proyecto. |
| Avance | Prototipos de interfaz web y móvil | Conjunto de prototipos navegables de las pantallas principales de la aplicación web y de las vistas de bodega y conductor en la aplicación móvil. | Permite validar tempranamente la solución con el usuario y con el docente antes de comprometer esfuerzo de construcción. |
| Avance | Repositorio con el núcleo funcional construido | Repositorio de control de versiones con los módulos de acceso, venta, orden de transporte, bodega, ruta y monitoreo operativos sobre el modelo de datos implementado. | Demuestra avance verificable de la construcción y el uso de prácticas de desarrollo sistematizado y control de versiones. |
| Avance | Carta Gantt y bitácora de control de avance | Planificación actualizada del proyecto con el registro de avance por sprint, desviaciones detectadas y acciones correctivas adoptadas. | Evidencia la competencia de planificación y control de proyectos informáticos. |
| Final | Aplicación web vialNex desplegada | Aplicación web responsiva completa, desplegada en un ambiente de prueba, con los módulos integrados y datos de demostración cargados. | Constituye uno de los dos productos principales del proyecto y evidencia la construcción, integración e implantación de la solución. |
| Final | Aplicación móvil vialNex operativa | Aplicación móvil instalable con las funcionalidades de bodega y de conductor, conectada al mismo servicio que la aplicación web. | Evidencia el desarrollo sobre una segunda plataforma y la capacidad de la solución para operar en terreno. |
| Final | Plan de pruebas y registro de resultados | Documento con los casos de prueba funcionales, de integración entre aplicaciones y de aceptación, sus resultados, los hallazgos registrados y las mejoras aplicadas. | Evidencia la competencia de realizar pruebas de certificación y de desarrollar mejoras a partir de sus resultados. |
| Final | Manual de usuario y manual técnico | Documentación de uso por perfil de usuario y documentación técnica de instalación, configuración y mantenimiento de ambas aplicaciones. | Da cuenta de que la solución es mantenible y transferible, condición propia de una implantación profesional. |
| Final | Informe final y presentación de defensa | Informe técnico del proyecto en el formato requerido y presentación utilizada en la defensa ante la comisión evaluadora. | Consolida el desarrollo completo del proyecto y permite evaluar los resultados obtenidos frente a los objetivos planteados. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestionar proyectos informáticos | Levantamiento de requerimientos y reglas de negocio | Identificar los procesos de distribución, definir historias de usuario, requerimientos y las reglas de cálculo de tarifas y de entregas fallidas. | Bibliografía del rubro, caso de estudio, herramienta de documentación. | Semanas 1 a 3 | Cristobal Peña | Facilitador: procesos del rubro ampliamente documentados. Dificultad: acceso limitado a una empresa real. |
| Gestionar proyectos informáticos | Definición de alcance y planificación | Priorizar el alcance entre núcleo obligatorio e incremental, elaborar la carta Gantt y asignar responsabilidades por capa tecnológica. | Herramienta de planificación, repositorio compartido. | Semanas 1 a 2 | Cristobal Peña | Requiere acuerdo temprano del equipo sobre la priorización del alcance. |
| Construir modelos de datos | Diseño del modelo de datos | Construir el modelo entidad-relación que integra venta, orden de transporte, posición, guía, vehículo, conductor, ruta, entrega, costo y tarifa. | Herramienta de modelamiento, motor de base de datos. | Semanas 3 a 5 | Cristobal Peña | Actividad crítica: condiciona el desarrollo de todos los módulos posteriores. |
| Desarrollar una solución de software | Definición del contrato de interfaz | Publicar la especificación del servicio con operaciones y respuestas de ejemplo, para habilitar el trabajo en paralelo de las tres capas. | Especificación OpenAPI, servidor de respuestas simuladas. | Semanas 4 a 5 | Cristobal Peña | Principal medida de mitigación: evita que los integrantes se bloqueen entre sí. |
| Desarrollar una solución de software | Diseño de interfaz y prototipos web y móvil | Elaborar los prototipos navegables de las pantallas web y de las vistas móviles de bodega y conductor, y definir la arquitectura. | Herramienta de prototipado, documentación de arquitectura. | Semanas 4 a 6 | Javier Morales | Permite validar la solución con el docente antes de construir. |
| Construir modelos de datos | Implementación de la base de datos | Implementar el modelo en PostgreSQL, construir la capa de acceso y cargar datos de prueba representativos. | PostgreSQL, entorno de desarrollo. | Semanas 5 a 6 | Cristobal Peña | Facilitador: modelo validado en la actividad anterior. |
| Desarrollar una solución de software | Autenticación, roles y módulo de personal | Construir el login, el registro de usuarios, el control de acceso por rol y la gestión de personal de la operación. | Entorno de desarrollo, repositorio de control de versiones. | Semanas 6 a 7 | Cristobal Peña | Transversal a ambas aplicaciones; habilita el resto de los módulos. |
| Desarrollar una solución de software | Interfaz de venta y motor de cálculo de tarifas | Construir el registro de la venta y el cálculo del precio por tramo de tamaño y zona, con sus recargos por prioridad y ventana horaria. | Entorno de desarrollo, tabla de tarifas configurable. | Semanas 7 a 9 | Cristobal y Bernardo | Concentra la lógica de negocio más compleja del proyecto. |
| Desarrollar una solución de software | Orden de transporte y despacho a bodega | Construir la generación de la orden con sus posiciones y guías de despacho, y su envío a bodega para preparación. | Entorno de desarrollo, repositorio de control de versiones. | Semanas 9 a 10 | Bernardo Rojas | Módulo del núcleo funcional obligatorio. |
| Desarrollar una solución de software | Aplicación móvil de bodega | Construir la vista del bodeguero: cola de órdenes, marcado de posiciones cargadas y confirmación de carga completa. | React Native con Expo, teléfono de prueba. | Semanas 10 a 11 | Javier Morales | Módulo del núcleo funcional obligatorio; primera entrega móvil verificable. |
| Desarrollar una solución de software | Ruta, cambio de ruta y aplicación del conductor | Construir la asignación y el cambio de ruta en la web, y el registro de hitos, entregas y entregas fallidas con evidencia en la aplicación móvil. | React Native con Expo, Leaflet y OpenStreetMap. | Semanas 11 a 13 | Javier Morales | Módulo del núcleo funcional obligatorio. |
| Desarrollar una solución de software | Monitoreo en tiempo real y cierre de servicio | Construir el seguimiento de la operación en curso, la localización de camiones en mapa, el gráfico de avance y el cierre del servicio. | WebSocket, librería de mapas, entorno de desarrollo. | Semanas 13 a 14 | Bernardo Rojas | Depende de que la aplicación del conductor ya emita eventos. |
| Desarrollar una solución de software | Flota, mantenimiento y registro de costos | Construir la ficha de vehículos, el control de kilometraje y mantención preventiva, y el registro de costos operacionales. | Entorno de desarrollo, repositorio de control de versiones. | Semanas 12 a 14 | Bernardo Rojas | Corresponde al alcance incremental, posterior al núcleo funcional. |
| Desarrollar una solución de software | Dashboard, reporte de cobranza e indicadores | Construir el tablero con el reporte de cobranza y el indicador de rentabilidad por camión y jornada contra el punto de equilibrio. | Librería de visualización de datos, entorno de desarrollo. | Semanas 14 a 15 | Bernardo Rojas | Componente de innovación; depende de que los módulos previos generen datos. |
| Realizar pruebas de certificación | Diseño y aplicación del plan de pruebas | Diseñar y ejecutar los casos de prueba funcionales, de integración entre web y móvil, y de aceptación, registrando los hallazgos. | Documento de plan de pruebas, ambiente de prueba, teléfono de prueba. | Semanas 14 a 16 | Javier Morales | Actividad transversal; se inicia parcialmente durante la construcción de cada módulo. |
| Realizar pruebas de certificación | Desarrollo de mejoras y correcciones | Implementar las mejoras y correcciones derivadas de los resultados de las pruebas y verificar su cierre. | Entorno de desarrollo, registro de hallazgos. | Semanas 15 a 16 | Cristobal, Bernardo y Javier | Requiere reservar holgura por si los hallazgos superan lo previsto. |
| Desarrollar una solución de software | Implantación y despliegue | Desplegar la aplicación web y generar el instalable de la aplicación móvil, cargar datos de demostración y elaborar los manuales. | Ambiente de despliegue, documentación. | Semana 16 | Cristobal Peña | Facilitador: ambiente de despliegue en capa gratuita, sin costo asociado. |
| Gestionar proyectos informáticos | Informe final y defensa del proyecto | Consolidar el informe final en el formato requerido, preparar la presentación y realizar la defensa ante la comisión evaluadora. | Plantilla de informe, presentación. | Semanas 17 a 18 | Cristobal, Bernardo y Javier | Cierre de la Fase 3 de la asignatura. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Levantamiento de requerimientos | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alcance y planificación | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo de datos |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contrato de interfaz |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prototipos web y móvil |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Base de datos |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acceso, roles y personal |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Venta y cálculo de tarifas |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Orden de transporte |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| App de bodega |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Ruta y app del conductor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Monitoreo y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Flota, mantención y costos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Dashboard e indicadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Plan de pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |
| Mejoras y correcciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
| Implantación y despliegue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Informe final y defensa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.