# Acta de constitución del proyecto

Proyecto VialNex -  Inicio, alcance, entregables y criterios de éxito

VialNex | Proyecto académico · Ingeniería en Informática · Duoc UC Plaza Norte

Versión de trabajo: 19 de octubre de 2026. Elaborado a partir de antecedentes compartidos del proyecto. Las secciones marcadas Por validar necesitan confirmación del equipo o de la pauta docente.

Estado del documento: borrador académico sujeto a validación y aprobación.

# Información general

| Campo | Definición |
| --- | --- |
| Nombre | VialNex |
| Tipo | Proyecto académico de Ingeniería en Informática |
| Institución | Duoc UC, sede Plaza Norte |
| Equipo | Bernardo Rojas, Cristóbal Peña, Javier Morales |
| Enfoque | Iterativo e incremental con Scrum |
| Fecha de planificación inicial | 15 de agosto de 2026 (cronograma simulado/documentado) |
| Patrocinador y mandante | Por validar con la asignatura |

# Justificación

Centralizar procesos logísticos de ventas, órdenes de transporte, carga de bodega, rutas, monitoreo y mantención operativa mediante una solución integrada web, móvil, API y base de datos. Reducir registros fragmentados y mejorar trazabilidad de movimientos, excepciones y despachos.

# Objetivo general

Diseñar, desarrollar y validar un sistema de gestión logística accesible desde web y aplicación móvil, con trazabilidad de ventas, órdenes, bultos y estados de despacho, administrado mediante servicios desplegados en Ubuntu.

# Objetivos específicos

Diseñar modelo de datos PostgreSQL y API para usuarios, roles, ventas, órdenes, bultos, carga y monitoreo.

Implementar plataforma web con acceso por perfiles y módulos de venta, órdenes, bodega y monitoreo.

Implementar aplicación móvil orientada a personal de bodega y conductores.

Publicar componentes mediante Ubuntu, Nginx y Cloudflare Tunnel.

Validar reglas de tarifa, integridad, carga parcial y evidencia fotográfica de daños.

Documentar seguimiento Scrum en Trello con HU y criterios de aceptación.

# Alcance

## Incluye

Autenticación y perfiles; web/app y roles bodega/conductor.

Venta multítem; tarifa por tramo, zona y recargos; órdenes de transporte.

Preparación de bultos, escaneo, exclusiones sin stock/dañadas y carga parcial.

Rutas, monitoreo y mantenedores según avance disponible.

Backend/API, PostgreSQL y despliegue de servicios.

Correo corporativo interno mediante Mailcow como subsistema de soporte.

## Fuera del alcance confirmado

Garantizar integración con proveedores externos de datos vehiculares sin contrato API.

Operación comercial productiva de correo SMTP/IMAP externo sin gateway de recepción/salida.

Funciones no implementadas o no probadas: flota, mantenimiento, costos, dashboard y geolocalización real completa.

# Restricciones y supuestos

Equipo de tres integrantes; iteraciones de dos semanas.

Servidor Ubuntu doméstico bajo conexión GTD sin apertura de puertos entrantes.

Publicación web mediante Cloudflare Tunnel; uso de servicios gratuitos en la etapa académica.

La disponibilidad de funcionalidades se confirma mediante pruebas, no por etiquetas Trello.

# Criterios de éxito

Usuarios acceden según permisos y no visualizan opciones ajenas a su perfil.

Una venta válida produce totales consistentes y una OT con posiciones.

Bodega registra posiciones, faltantes y daños con evidencia cuando corresponde.

Despliegue reproducible, respaldo definido y pruebas funcionales documentadas.

Entregables académicos y demostración de incrementos por sprint disponibles.

# Aprobación

| Rol | Nombre | Firma/fecha |
| --- | --- | --- |
| Responsable backend | Bernardo Rojas | Pendiente |
| Responsable web | Cristóbal Peña | Pendiente |
| Responsable móvil | Javier Morales | Pendiente |
| Docente/mandante | Por validar | Pendiente |